Vážená paní, vážený pane,

v nejbližších dnech budou v areálu garáží zahájeny práce na rekonstrukci elektroinstalace v obj. A1 a C1. Práce budou probíhat z větší části po vnější části objektu, částečně ale budou probíhat i uvnitř objektů. Za tím účelem bude třeba Vámi užívaná garážová stání vyklidit a umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do nich. Podle harmonogramu prací, který Vám posíláme v příloze, bude práce uvnitř jednotlivých stání probíhat cca dva dny. Budete postupně vyzýváni pracovníkem zhotovitele k vyklizení a zpřístupnění příslušného stání. Pokud nebude přístup umožněn, nebude elektroinstalace do stání zavedena. Kontaktní osoba za družstvo bude v této záležitosti Ing. Josef Pšenička, tel. 728 406 137. Kontaktní osobou za zhotovitele a koordinátorem prací je pan Feryna, tel. 777 813 901 a technickým dozorem je pověřen člen představenstva pan Jan Krátký, tel. 732 872 914.

**Dne 16.6.2021 bude předáno staveniště zhotoviteli** a podle harmonogramu budou jednotlivé práce probíhat v těchto termínech:

**montáže venkovních rozvodů na objektu A1 ……………….. 23.6.2021 - 15.8.2021**

**montáže venkovních rozvodů na objektu C1 ……………….. 15.8.2021 - 30.9.2021**

**montáž v jednotlivých garáží v objektu A1 dle možností …. 15.7.2021 - 31.10.2021**

**montáž v jednotlivých garáží v objektu C1 dle možností …. 1.9.2021 - 15.11.2021**

**ukončení činnosti, předání díla ……………………………………………….. 30.11.2021**

Děkujeme předem za Vaši součinnost.

S pozdravem

Ing Jana Brabcová

předseda představenstva